# 项目周报（第1周）

| # 报告人 | # 王佳伟 | # 报告时间 | # 2026年8月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 企业指导教师 | # 房暖东 | # 校内指导教师 | # 杨震 |
| # 实习课题名称 | # 多版式 OCR 文档识别与在线处理系统 |  |  |
| # 实习内容/总结 |  |  |  |
| 本周实习的情况： 本周围绕“多版式 OCR 文档识别与在线处理系统”开展需求分析，梳理了从图片输入、OCR 识别、结构化处理到在线编辑和结果下载的完整流程，明确系统既要输出文字，也要为后续版面分析和结果展示提供数据。 根据课题要求，将待处理图片分为拍照文档、表格截图、票据单据、试卷图片、宣传海报和扫描件六类，分析了各类内容的识别重点。例如，表格需要保留行列关系，票据需要提取关键字段，拍照文档则需要关注倾斜、光照和清晰度对识别结果的影响。 明确本人承担的子课题为“多类型图片采集与 OCR 识别流程设计”。个人工作重点包括制定样本分类与整理规范、设计图片输入和识别调用流程、处理输入异常及识别失败，并将识别结果交给后续结构化处理和页面展示环节。 结合项目代码，初步梳理了图片校验、上传保存、任务创建、识别请求及结果返回之间的关系，将样本集建设和识别流程设计列为后续工作的重点。下一周计划进一步调研 OCR 接口，比较不同识别模式的适用场景及返回数据格式。 # 本周实习遇到的问题及拟采取的解决方案： 一是不同版式对识别结果的要求存在差异，单纯提取文字难以满足表格和复杂页面的处理需求。拟分别比较通用文字、表格和复杂文档识别接口，先明确各模式的使用范围，再设计统一的任务入口和结果交接方式。 二是不同类别图片的整理方式需要统一，才能便于后续查找和对照。拟按六类图片建立样本目录，统一案例编号，记录来源、尺寸和预期文字，并将同一内容的标准图与扰动图关联，形成可重复使用的开发材料。 |  |  |  |

# 项目周报（第2周）

| # 报告人 | # 王佳伟 | # 报告时间 | # 2026年8月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 企业指导教师 | # 房暖东 | # 校内指导教师 | # 杨震 |
| # 实习课题名称 | # 多版式 OCR 文档识别与在线处理系统 |  |  |
| # 实习内容/总结 |  |  |  |
| 本周实习的情况： 本周在需求分析的基础上，重点梳理百度 OCR 接口的使用方式，比较通用文字识别、表格识别和深度解析三种模式，明确不同模式在输入要求、返回内容和处理步骤上的差异，为个人负责的识别流程确定接口选择方案。 通用文字模式适合正文和扫描件，可按需要选择标准或高精度识别；表格模式侧重行列与单元格信息；深度解析用于试卷等较复杂的文档。系统由用户根据图片内容选择模式，使不同版式能够进入对应的处理流程。 初步形成图片校验、上传保存、创建任务、调用识别接口、保存原始响应及交付统一结果的流程。对深度解析，单独梳理提交任务、查询状态和下载结果三个步骤，避免将接口受理成功误认为识别完成。 同时核对了密钥配置和结果交接方式，明确密钥应由服务端环境变量读取，前端通过任务编号查询处理进度。识别接口返回的原始数据需要保留，后续结构化处理和页面编辑则使用统一文档格式。下一周将按六类图片建设初始样本集。 # 本周实习遇到的问题及拟采取的解决方案： 不同接口的返回格式不一致，直接交给页面处理会增加联调难度。拟在识别调用与页面展示之间设置结果归一化环节，并保留原始响应，便于检查字段含义和定位解析问题。 深度解析需要分阶段取得处理结果，仅凭提交请求的响应难以判断完成情况。本周将流程划分为任务提交、状态查询和结果下载，区分处理中、成功和失败状态，并明确各阶段向前端返回的信息。 |  |  |  |

# 项目周报（第3周）

| # 报告人 | # 王佳伟 | # 报告时间 | # 2026年8月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 企业指导教师 | # 房暖东 | # 校内指导教师 | # 杨震 |
| # 实习课题名称 | # 多版式 OCR 文档识别与在线处理系统 |  |  |
| # 实习内容/总结 |  |  |  |
| 本周实习的情况： 本周围绕“多类型图片采集与 OCR 识别流程设计”建设初始样本集，按拍照文档、表格截图、票据单据、试卷图片、宣传海报和扫描件六类组织目录。每类设计五个独立内容，共形成三十个合成案例，为后续开发提供可重复使用的输入材料。 每个案例生成标准图与扰动图，共六十张图片。扰动分别覆盖轻微旋转、低对比度、模糊、缩小以及噪声与压缩，便于对照不同输入条件。通过程序模拟拍照背景和扫描效果，统一记录变换参数，使样本能够按相同规则重新生成。 为各案例配套整理标准文本、阅读顺序或表格单元格内容，并建立图片清单，记录类别、推荐模式、尺寸、文件大小和校验信息。标准文本由合成内容原文生成，并与案例编号对应，方便在开发检查时查找和核对。 完成样本生成和校验工具，并整理样本目录及使用说明。将二十四个案例划为开发集、六个案例划为初始评测集，同一案例的标准图和扰动图保持在同一集合中。下一步使用这些材料检查上传规则和不同识别模式的输入要求。 # 本周实习遇到的问题及拟采取的解决方案： 同一内容的不同图片如果分到开发集和评测集，容易影响对照结果。本周按案例统一划分，将标准图与扰动图放在同一集合中，并在清单中记录划分信息，使样本的用途和对应关系保持清楚。 图片数量增加后，文件与标准文本的对应关系容易混淆。本周统一案例编号和文件命名，按类别整理图片、标准文本与结构标注，并用校验工具检查文件、尺寸和清单信息，减少后续使用时的配对错误。 |  |  |  |

# 项目周报（第4周）

| # 报告人 | # 王佳伟 | # 报告时间 | # 2026年8月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 企业指导教师 | # 房暖东 | # 校内指导教师 | # 杨震 |
| # 实习课题名称 | # 多版式 OCR 文档识别与在线处理系统 |  |  |
| # 实习内容/总结 |  |  |  |
| 本周实习的情况： 本周完善图片输入环节，将检查放在识别任务创建之前，减少不合法文件进入后续流程的情况。前端先检查文件类型、是否为空及大小，服务端再次校验实际内容，避免仅凭文件名后缀判断图片是否符合要求。 明确单次提交一张图片，文件上限为六 MiB，支持 PNG、JPEG、BMP 和 WebP。服务端检查声明类型、实际格式与图片尺寸，并校验识别模式和精度参数；请求体另设总量限制，防止绕过前端直接提交超大内容。 本阶段对识别图片采用宽高十五至四千零九十六像素的限制，超限时提示用户调整后再提交。补充空文件、伪装图片、类型不符、尺寸异常和无效参数等检查，使失败原因尽量在上传阶段得到明确反馈。 同时梳理图片落盘与数据库任务创建之间的异常处理，在任务创建失败时尝试清理本次文件，减少无效文件遗留。通过针对性的自动化检查验证非法输入能够被拒绝。下一周继续处理外部请求超时、任务长时间等待及重试一致性问题。 # 本周实习遇到的问题及拟采取的解决方案： 浏览器提供的文件类型可以被修改，仅根据文件后缀判断容易接收不合要求的内容。本周增加服务端实际格式检查，并核对声明类型与图片头信息；前端负责提前提示，服务端负责最终校验，使错误输入能够在创建任务前被识别。 部分手机照片尺寸较大，直接限制上传会影响使用。拟在保留文件大小和像素总量约束的基础上，增加等比例缩放与格式转换，使合适的原图能够自动适配识别接口，同时避免过度压缩小字。 |  |  |  |

# 项目周报（第5周）

| # 报告人 | # 王佳伟 | # 报告时间 | # 2026年9月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 企业指导教师 | # 房暖东 | # 校内指导教师 | # 杨震 |
| # 实习课题名称 | # 多版式 OCR 文档识别与在线处理系统 |  |  |
| # 实习内容/总结 |  |  |  |
| 本周实习的情况： 本周集中完善识别流程的可靠性，分别为上传读取、访问凭证获取、OCR 请求及结果下载增加时间限制。外部请求的超时范围包含响应正文读取，避免连接已建立但数据迟迟不完整时，任务一直处于等待状态。 为每轮识别设置五分钟截止时间并写入数据库，使刷新页面或重复查询不会延长任务期限。浏览器请求也设置等待上限；对于服务重启后遗留的任务，在后续访问时检查是否过期，并更新为失败状态，方便用户判断是否需要重试。 完善重试和结果提交规则：用户重试时生成新的处理轮次标识，提交结果前检查轮次、任务状态和有效期限，防止旧请求晚到后覆盖新结果。对处理中重复重试返回冲突提示，并限制并发完成只能写入一次初始版本。 核对外部接口的重试策略，对限流采用有限退避，对凭证失效允许刷新后重试，额度耗尽则直接反馈失败。补充网络错误、无效响应、超时和并发提交等自动化检查。下一周计划增加图片预处理，改善不同来源图片的输入兼容性。 # 本周实习遇到的问题及拟采取的解决方案： 网络中断时无法判断外部接口是否已经受理并计费，盲目重复提交可能造成额外消耗。因此网络错误和请求超时不自动重发识别请求，由用户查看任务记录后决定是否重试。 前端请求超时后，用户容易误以为上传没有成功而再次提交。本周补充先查看历史记录的提示，并通过数据库保存的截止时间检查任务是否过期，将超时任务更新为明确的失败状态，便于用户查看记录并决定是否重试。 |  |  |  |

# 项目周报（第6周）

| # 报告人 | # 王佳伟 | # 报告时间 | # 2026年9月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 企业指导教师 | # 房暖东 | # 校内指导教师 | # 杨震 |
| # 实习课题名称 | # 多版式 OCR 文档识别与在线处理系统 |  |  |
| # 实习内容/总结 |  |  |  |
| 本周实习的情况： 本周在图片校验与 OCR 调用之间加入预处理环节，使用图像处理库完整解码输入，按图片方向信息自动旋转，对大图等比例缩小，将透明背景铺为白色并统一颜色空间，使不同格式的输入更适合后续识别。 调整原图尺寸规则，在六 MiB 文件上限之外增加单边和总像素限制，允许符合条件的大图进入预处理，再将输出长边控制在四千零九十六像素以内。缩放时不放大小图，避免无效增加文件体积。 针对文字截图优先保留较小的无损输出；体积较大时转为 JPEG，并在必要时分档调整质量。单独处理 BMP 解码兼容问题，对多帧图片、损坏数据和处理后仍然超限的情况返回提示，不继续调用识别接口。 保留上传原图与用于识别的处理图，记录前后尺寸、大小、格式及处理操作，并在结果页面提供相关信息和原图下载。补充预处理自动化检查，覆盖方向、缩放、透明背景和异常输入。下一周将结合页面操作检查完整识别流程。 # 本周实习遇到的问题及拟采取的解决方案： 图片压缩需要兼顾文件大小与文字细节。本周对较小的非 JPEG 图片优先保留无损输出，较大文件再采用分档压缩，并保留原图供查看和下载，同时记录处理前后的尺寸与大小，便于核对每次处理的结果。 手机照片可能带有方向信息，如果只读取像素尺寸，处理后的方向可能与预期不一致。本周在缩放前按方向信息完成自动旋转，并根据旋转后的实际宽高生成处理记录，配合自动化检查确认方向与尺寸信息一致。 |  |  |  |

# 项目周报（第7周）

| # 报告人 | # 王佳伟 | # 报告时间 | # 2026年9月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 企业指导教师 | # 房暖东 | # 校内指导教师 | # 杨震 |
| # 实习课题名称 | # 多版式 OCR 文档识别与在线处理系统 |  |  |
| # 实习内容/总结 |  |  |  |
| 本周实习的情况： 本周围绕图片上传、预处理、识别任务、结果展示及原图下载开展联调，重点检查本人负责的输入和识别流程是否能够与后续编辑环节衔接。使用独立临时数据库验证迁移与启动，减少检查过程对已有业务数据的影响。 运行自动化测试，共八十五项通过，内容涵盖输入校验、外部请求超时、任务状态、重试一致性和图片预处理等，并完成类型检查与生产构建。在模拟识别模式下，通过实际 HTTP 请求检查通用、表格和深度三种模式的任务及初始结果创建。 核对上传原图与下载文件的字节内容，确认预处理后仍能取回原始文件。结合桌面和手机尺寸检查页面，确认处理信息能够展示，并修复结果编辑器底部版本菜单超出可视区域的问题，使其向上展开且在空间不足时可滚动。 整理测试中需要特别关注的场景，包括非法图片被提前拒绝、活动任务不接受重复重试，以及旧轮次结果无法覆盖新轮次。下一周将整理流程设计文档、样本说明和验证记录，形成便于复查的个人实习成果。 # 本周实习遇到的问题及拟采取的解决方案： 桌面页面能够正常使用，并不代表手机或横屏下的浮层也能完整显示。本周针对版本菜单增加窄屏和低高度场景检查，并核对打开、关闭及滚动操作，后续页面调整仍需保留这些检查场景。 自动化测试、接口联调和页面操作检查的关注点不同，混在一起不便于定位问题。本周按检查类型整理验证记录：自动化测试核对状态和边界条件，模拟模式核对三种流程的任务创建，页面检查核对结果展示、菜单操作及原图下载。 |  |  |  |

# 项目周报（第8周）

| # 报告人 | # 王佳伟 | # 报告时间 | # 2026年9月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 企业指导教师 | # 房暖东 | # 校内指导教师 | # 杨震 |
| # 实习课题名称 | # 多版式 OCR 文档识别与在线处理系统 |  |  |
| # 实习内容/总结 |  |  |  |
| 本周实习的情况： 本周整理“多类型图片采集与 OCR 识别流程设计”子课题成果，完成识别流程设计文档，围绕样本与输入规范、模式选择、任务状态、超时重试和结果交接说明系统的处理方式，并用流程图和状态转换图辅助解释关键环节。 文档分别说明通用文字、表格和深度解析的调用路径，明确异步任务需要查询完成状态并取得结果后才能进入成功状态。对原始响应、归一化文档和编辑版本进行区分，便于后续定位接口问题并理解不同子课题之间的数据关系。 汇总样本生成与校验工具、六类合成图片、标准文本和使用说明，整理输入校验、可靠性改进与预处理功能的完成情况。按图片输入、预处理、任务执行和结果交接梳理相关材料，使各项实现能够对应到具体的处理环节。 整理自动化检查和模拟接口联调的验证记录，归纳接口接入、任务管理及异常处理的实现方式。对照最初任务划分，个人工作已形成从样本准备、图片输入到识别请求及异常处理的完整链路，为实习总结和答辩材料提供依据。 # 本周实习遇到的问题及拟采取的解决方案： 识别调用、状态变化和结果保存分布在不同模块，直接阅读代码不便于理解整体关系。本周在设计文档中结合流程图、状态转换图及接口说明，将处理顺序和数据交接集中呈现，使各模块之间的关系更容易查阅。 样本文件、代码改动和测试记录分散保存时，不便于说明个人工作的前后联系。本周按样本准备、图片输入、识别流程和验证记录归纳成果，将每项工作的目的、实现内容与相关材料对应起来，形成连贯的实习工作说明。 |  |  |  |